КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(ХЛ № 36)

Код ДКУД 0101021

НАКАЗ

08.07.2024			                  м. Харків			  № 11-аг

Про підготовку до

нового навчального року

комунального закладу

«Харківський ліцей № 36

Харківської міської ради»

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України «Про охорону праці», пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 23.01.2018 року за № 100/31552, з метою організації роботи з підготовки закладу до нового навчального року та опалювального сезону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. План заходів щодо підготовки приміщень  комунального закладу «Харківський ліцей № 36  Харківської міської ради» до нового  навчального року та опалювального сезону (додаток 1).

1.2.План організаційних та ремонтних робіт з підготовки комунального закладу «Харківський ліцей № 36  Харківської міської ради» до 2024/2025 навчального року (додаток 2).

2. Затвердити склад робочої комісії з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт  (додаток 3).

3. Голові робочої комісії Рудіч Людмилі Геннадіївні:

3.1. Організувати роботу комісії з перевірки  виконання організаційних та ремонтних робіт  у  закладі та виконання заходів щодо підготовки приміщень.

До 30.08.2024 року

3.2. Забезпечити складання відповідних актів та надати їх на затвердження директора ліцею.

До 30.08.2024 року

4. Розмістити цей наказ на сайті закладу.

Терміново

Відповідальна: Борисенко І.Б.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ХЛ № 36               Оригінал підписано  Лариса РИЧКОВА

З наказом ознайомлені

_________ Людмила  РУДІЧ______

_________ Ірина БОРИСЕНКО______

Додаток 1

до наказу 11-аг

від 08.07.2024 р.

# ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки приміщень

комунального закладу «Харківський ліцей № 36

Харківської міської ради»

до нового  на вчального року та опалювального сезону

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу | липень | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 2. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп | липень | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення | серпень | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 4. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо- зимовий період | вересень | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 5. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку | вересень | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 6. | Провести огляд будівель та приміщень закладу на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін. | липень - серпень | Заступник директора з виховної роботи Рудіч Л.Г. |
| 7. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію | до 20 серпня | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 8. | Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт | до 20 серпня | Завідувач господарством Шипіцина В.М. |
| 9. | Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування) | до 25 серпня | Директор Ричкова Л.В. Голова профспілкової організації ХЛ № 36 |
| 10. | Організація проходження щорічного медичного огляду працівниками закладу | до 25 серпня | Заступник директора з навчальної роботи Борисенко І.Б. |

Додаток 2

до наказу 11-аг

від 08.07.2024 р.

# ПЛАН

організаційних та ремонтних робіт з підготовки

комунального закладу «Харківський ліцей № 36

Харківської міської ради»

# до2024/2025 навчального року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зробити перевірку лічильників тепла і води. | за необхідністю | Шипіцина В.М. |
| 2. | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу. | серпень | Шипіцина В.М. |
| 3. | Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. | липень | Шипіцина В.М. |
| 4. | Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності). | за необхідністю | Шипіцина В.М. |
| 5. | Перевірити стан вікон та засклити (за необхідності). | липень | Шипіцина В.М. |
| 6. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху. | липень | Шипіцина В.М. |

Додаток 3

до наказу 11-аг

від 08.07.2024 р.

# СКЛАД

робочої комісії

комунального закладу

«Харківський ліцей № 36 Харківської міської ради»

з перевірки виконання організаційних та ремонтних робіт

- РУДІЧ Людмила Геннадіївна, заступник директора ХЛ № 36 з виховної роботи , голова робочої комісії.

- ШИПІЦИНА Валентина Миколаївна, завідувач господарством.

- БИКОВСЬКИЙ Валерій Іванович, вчитель української мови та літератури.

- АЛЄКСЄЄНКО Ольга Олексіївна, голова профспілкової організації ХЛ № 36, вчитель географії.