КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(ХЛ № 36)

Код ДКУД 0101021

НАКАЗ

15.03.2024 м. Харків № 04-аг

Про організацію робіт із

приведення до належного стану

території у весняний період 2024 року

З метою приведення до належного санітарного стану території, закріплених за комунальним закладом «Харківський ліцей № 36 Харківської міської ради» ,

НАКАЗУЮ

1. Призначити Шипіцину В.М., завідувача господарством .відповідальною з організації та контролю за проведенням робіт із приведення до належного стану території закладу

2. Затвердити план заходів щодо проведення робіт із приведення до належного стану територій закладів освіти та надати до господарчої групи Управління освіти у друкованому вигляді (додаток).

3. Шипіциній В.М. організувати та забезпечити:

3.1Проведення роз’яснювальної роботи з питань безпеки життєдіяльності серед педагогічних працівників закладу під час проведення робіт у весняний період.

До початку робіт

3.2. Проведення обліку наявного інвентаря та приведення його у належний стан.

До початку робіт

3.3. Проведення первинного інструктажу з охорони праці, цільових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками закладу та призначення наказами відповідальних за безпечні умови для життя і здоров’я під час проведення санітарно-екологічних робіт.

Упродовж проведення робіт

3.4. Надавати начальнику господарчої групи Вернигорі О.О. щотижнево звітну інформацію про хід проведення санітарно-екологічних робіт.

Щочетверга до 15-00

4. Розмістити цей наказ на сайті закладу

Відповідальна: Зарянська-Василенко Т.І.

До 18.03.2024

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Директор ХЛ № 36 *Оригінал підписано* Лариса РИЧКОВА

З наказом ознайомлені:

\_\_\_\_\_\_Валентина ШИПІЦИНА\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_Тетяна ЗАРЯНСЬКА-ВАСИЛЕНКО \_\_\_\_\_\_

Додаток

до наказу

від 15.03.2024 № 04-аг

План заходів з приведення до належного стану території ХЛ № 36

у весняний період 2024 року.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Од. виміру | Плановий обсяг робіт | Термін виконання | Виконавець |
| 1 | Санітарна очистка територій | га | 1 | Березень-Квітень | Шипіцина В.М. |
| 2 | Улаштування газонів | га | 0.1 | Березень-Квітень | Шипіцина В.М. |
| 3 | Вивіз сміття | м3 | 10 | Березень-Квітень | Шипіцина В.М. |
| 4 | Кронування дерев | шт | 6 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 5 | Зріз дерев | шт. | 1 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 6 | Висадка квітів | шт | 500 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 7 | Посадка дерев | шт | 1 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 8 | Частковий ремонт відмостки | м2 | 50,0 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 9 | Фарбування огорожі | м2 | 500 | Квітень | Шипіцина В.М. |
| 10 | Частковий ремонт цоколя | м2 | 500 | Квітень | Шипіцина В.М. |